## Slide 1: Sloop en nieuwbouw
Presentatie definitief ontwerp en openbare inrichting
Bewonersavond voor bewoners van de Prof. Ridderbosstraat en de Prof. Mekelstraat

## Slide 2: Inhoud
Terugblik
Planning
Hoe nu verder?
Presentatie Adema Architecten
Presentatie Gemeente het Hogeland

## Slide 3: Terugblik
Enquête
Aangepast ontwerp
Voorlopig ontwerp
Aangepast ontwerp & Woonwensen
Definitief ontwerp
Keukentafelgesprekken

## Slide 4: *Planning
12 weken
April 2022
April t/m juli
Juli/augustus 2022
Januari 2023
Eind 2024
Definitief ontwerp
Interne besluitvorming
Opstarten aanbesteding
Aannemersselectie en gunning
Start sloop en nieuwbouw**
Verwachte oplevering
Uitvoering in fases
*planning onder voorbehoud
Afhankelijk van beschikbaarheid aan wisselwoningen, de procedure vd bouwaanvraag, flora en fauna, interne besluitvorming, huisaansluitingen, etc. Genoemde weken geven een indicatie van de doorlooptijd.
** start en oplevering is afhankelijk van de fasering van de hele straat. Zie ook de laatst ontvangen brief van januari 2022.

## Slide 5: Hoe nu verder?

## Slide 6: Presentatie Adema Architecten

## Slide 17: Presentatie Gemeente het Hogeland